琼海市“查堵点、破难题、促发展”活动已解决问题公示清单(第三批)

（2022年12月27日）

| **序号** | **牵头单位** | **问题概况** | **问题来源** | **主要措施** | **完成情况**  | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市交运局 | G9812高速公路延长线项目用地保障过程中因土地争议调处、房屋拆迁等问题导致推进缓慢，用地保障不到位。 | 组织点（2022年堵点问题） | 1.市资规局利用好耕地“非粮化”整治政策，大力推进整治工作恢复耕地，保障我市耕地储备量。2.市政府成立市征地指挥部，属地中原镇、阳江镇、龙江镇、会山镇等镇政府成立专门的征地工作队伍，队伍成员专职负责征地工作，不受其他工作干扰，集中力量做好保障。3.市资规局、属地镇政府积极做好被征地群众思想工作，同时加快争议地调处工作。如若暂时未能达成一致意见，将采取征地补偿款转入共管账户暂存的方式先行用地，为项目施工提供保障。 | 1.2022年6月28日省政府批准项目农转用及土地征收请示事项。2.2022年10月14日，项目建设用地3077.88亩已全部提交。青苗及地上附着物补偿1345户、1210个坟墓迁移、用地红线范围内47户房屋拆迁安置等工作已全部完成。 |  |
| 2 | 市水务局 | 长坡镇长坡村委会关田村村民反映村里目前还没有接通自来水，希望政府帮忙接通，同时请求帮助检测正在使用的井水水质。 | 组织点 | 1.市水务局和长坡镇政府相关负责人召开碰头会，并到长坡村委会关田村现场核查，进一步了解情况。2.长坡镇政府委托第三方有资质的检测单位，对长坡村委会关田村小组水质进行检测。3.市水务局将长坡村委会关田村自来水管网延伸工程列入2023年投资建设计划。 | 1.2022年12月15日，第三方出具检测报告，报告显示水质合格。2.市水务局已将长坡村委会关田村自来水管网延伸工程列入2023年投资建设计划。3.下一步，长坡镇政府继续指导村委会、村小组做好水井清洗消毒，及水井周边环境卫生工作，持续关注村民的思想动态，做好解释工作；市水务局将加快推进自来水管网建设，解决村民饮用自来水的热切需求。 |  |